ATLAS — Prompt Incremental v2.0

Versão: 2.0 Origem: Board consultivo Delta Chaos Autorizado por: CEO Tiago Redação: Lilian Weng (Engenheira de Requisitos) Natureza: Incremental — base de código existente preservada

1. CONTEXTO E OBJETIVO

Você está evoluindo o ATLAS — interface operacional do sistema quantitativo Delta Chaos. A base de código existente (atlas_backend/ e atlas_ui/) está parcialmente funcional com arquitetura sólida. Esta especificação é incremental: corrige bugs conhecidos, adiciona camada UX e expande estrutura de navegação. Nada que funciona deve ser quebrado.

O ATLAS é um dashboard de supervisão, não um painel de ações. O operador é supervisor de um sistema quant que caminha para automação. A pergunta que a tela precisa responder é: "o sistema está se comportando como esperado?" — não "o que devo fazer agora?"

Hierarquia de prioridade desta entrega:

- Correções de bugs bloqueantes (Fase 0)

- Reestruturação de navegação e hierarquia visual (Fase 1)

- Painéis de conteúdo novos (Fase 2)

- Dados novos e fontes externas (Fase 3)

2. FASE 0 — CORREÇÕES BLOQUEANTES

Estas três correções precedem qualquer trabalho de UX. Nenhuma feature nova começa antes delas estarem resolvidas e verificadas.

BUG-01 — ModeToggle ausente da tela

Localização: atlas_ui/src/layouts/MainScreen.jsx Comportamento atual: ModeToggle está implementado em components/ModeToggle.jsx mas não é renderizado em nenhum ponto do layout. Comportamento esperado: ModeToggle visível permanentemente no header, ao lado do ticker ativo. Em modo execução, o header inteiro muda de cor para vermelho — não só o botão. Constraint: o enforcement de modo permanece no backend (runtime_mode.py) — não alterar.

BUG-02 — Diff falso no ConfigEditor

Localização: atlas_ui/src/components/ConfigEditor.jsx, função computeDiff() Comportamento atual:

js

setDiff({

take_profit: { before: draft.take_profit, after: draft.take_profit }

})

```

Compara o valor com ele mesmo — diff sempre vazio.

**Comportamento esperado:** ao clicar "Ver diff", o frontend faz POST para `/config/diff` com `{ data: draft }`, recebe o diff real do backend (`config_diff.py`) e exibe via `DiffViewer`. O save só é habilitado após diff real ser exibido.

**Constraint:** o endpoint `/config/diff` já existe e funciona — usar sem modificar.

### BUG-03 — R06 fora do topo fixo

**Localização:** `atlas_ui/src/layouts/ReadingPanel.jsx`

**Comportamento atual:** `CycleBar` está dentro do painel rolável — some ao rolar.

**Comportamento esperado:** estado do ciclo (ativo, regime + confiança, posição, P&L) fixado no header global, sempre visível em qualquer posição de scroll e em qualquer tela. Não duplicar no ReadingPanel após mover para o header.

**Constraint:** não alterar `CycleBar.jsx` — mover onde é renderizado.

---

## 3. FASE 1 — NAVEGAÇÃO E HIERARQUIA VISUAL

### 3.1 Navegação global — 4 modalidades

Abas horizontais no topo da interface, abaixo do header:

```

[ Delta Chaos ] [ Cripto ] [ Buy & Hold ] [ Trending ]

```

- **Delta Chaos:** aba ativa, funcional

- **Cripto, Buy & Hold, Trending:** presentes visualmente, estado explícito "não implementado" — não ausentes, não escondidas. Badge visual diferenciado. Ao clicar, exibe mensagem: "Módulo previsto — não implementado nesta versão."

**Rationale:** o operador vê a estrutura futura do sistema desde agora. Abas ausentes criam confusão sobre o roadmap.

### 3.2 Navegação interna — Delta Chaos

Três seções em tabs secundárias dentro da aba Delta Chaos:

```

[ Visão Geral ] [ Ativo ] [ Manutenção ]

```

### 3.3 Hierarquia visual — camada zero

A tela precisa de leitura em duas velocidades:

**Velocidade 1 — segundos:** o header responde "tudo normal?" sem que o operador precise ler nada. Três elementos apenas: indicador de saúde (verde/amarelo/vermelho), modo atual (observe/live), estado do ciclo. Se tudo verde, nenhuma leitura adicional necessária.

**Velocidade 2 — minutos:** o operador desce para o detalhe quando algo não está verde.

**Regra de design:** o `ActionPanel` perde a borda âmbar de destaque. Painéis de leitura têm precedência visual sobre painéis de ação. A borda destacada comunica "aja aqui" — incompatível com dashboard de supervisão.

---

## 4. FASE 2 — PAINÉIS DE CONTEÚDO

### 4.1 Seção — Visão Geral

**Painel A — Ativos parametrizados**

Tabela com uma linha por ativo configurado no sistema. Colunas obrigatórias:

| Ativo | Status | Último ciclo | Staleness TUNE | Regime atual | Confiança | Dias sem operação |

|---|---|---|---|---|---|---|

- **Status:** `parametrizado` / `impedido` / `dormente` — com semáforo de cor

- **Staleness TUNE:** verde (<30 dias), amarelo (30–90 dias), vermelho (>90 dias)

- **Confiança:** percentual — nunca só o label de regime

- **Dias sem operação:** calculado a partir do log de auditoria — quantos dias desde a última entrada executada

Clicar em qualquer linha navega para a seção Ativo com aquele ticker selecionado.

**Painel B — Posições abertas**

Tabela com uma linha por posição aberta. Colunas obrigatórias:

| Ativo | Estratégia | Tipo vol | Horizonte | Data entrada | DTE | Regime na entrada | IR esperado (IC95%) | TP | Stop | P&L atual |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- **Tipo vol:** `short vol` / `long vol` / `neutro` — derivado da estratégia

- **Horizonte:** `ciclo` / `estrutural` — registrado na abertura da posição

- **Regime na entrada:** regime ORBIT no momento em que a posição foi aberta — imutável

- **IR esperado (IC95%):** não só o ponto central — exibir como `2.1 [1.8, 2.4]`

- **DTE:** dias até vencimento — célula em vermelho quando DTE < 7

**Linha de portfólio consolidado** (rodapé da tabela):

- Delta líquido consolidado do portfólio

- % da exposição short vol coberta pelo seguro (se PUT ITM ativa)

- P&L total

**Nota para equipe:** P&L do seguro (PUT ITM) é exibido separado do P&L operacional — nunca consolidado numa única linha com as posições de retorno. Métrica do seguro é cobertura, não IR.

### 4.2 Seção — Ativo Individual

Seletor de ticker no topo da seção. Quatro sub-abas:

**Sub-aba ORBIT**

- Regime atual com confiança

- Histórico de regimes: linha do tempo visual com duração de cada período — não tabela de datas

- Quantos ciclos consecutivos no regime atual

- Diagrama de transição simplificado: quais regimes se seguem com mais frequência (sem probabilidades calculadas — visual qualitativo)

**Sub-aba REFLECT**

- Estado atual A–E com descrição do estado

- Histórico de estados: linha do tempo com retorno realizado por estado

- Tabela de performance por estado: tempo médio em cada estado, retorno médio, frequência

**Sub-aba Trades**

- Unidade: **ciclo completo** (entrada + saída) — não entrada ou saída isolada

- Colunas: data entrada, data saída, estratégia, regime na entrada, estado REFLECT na entrada, resultado, motivo de saída (TP / stop / manual)

- Linha adicional: **ciclos rejeitados pelo GATE** — mesmas colunas, resultado marcado como "não executado", coluna extra com regra que falhou

- Filtro por regime e por estratégia

**Sub-aba Analytics**

- Walk-forward de IR como série temporal com IC95% — com **linha de threshold de operabilidade** configurável pelo operador

- IR atual com posição relativa ao histórico: "IR 0.14 — percentil 23% do histórico deste ativo"

- Kurtosis e skew com nota explícita de escala temporal — não números brutos sem contexto

- P1% e P99% visíveis (já computados no backend, não estão sendo renderizados — `TailMetrics.jsx` precisa ser atualizado)

- Prêmio de risco de vol: diferença histórica entre IV e vol realizada por regime — série temporal

- Calendário de eventos do ativo: eventos futuros com janela de impacto esperado em IV

### 4.3 Seção — Manutenção

Três operações, sem destaque visual especial — é manutenção, não operação:

**Upload EOD:** mesmo comportamento atual, sem alteração.

**Upload calendário de eventos:** arquivo CSV/Excel com schema fixo e validado:

```

data | ticker | tipo_evento | descricao | impacto_esperado_iv

tipo_evento aceita apenas: earnings, dividendo, copom, vencimento_opcoes, rebalanceamento, macro. Qualquer valor fora desse conjunto é rejeitado com mensagem de erro explícita — não silenciado.

Versionamento de config: histórico de versões acessível, sem alteração da lógica existente.

5. FASE 3 — DADOS NOVOS

Esta fase pode ser iniciada em paralelo com Fase 2 por membro diferente da equipe, pois é exclusivamente backend.

Novos campos a capturar e persistir

5.1 — Regime na entrada de posição Ao registrar qualquer posição aberta no BOOK, capturar e persistir o regime ORBIT vigente no momento da abertura. Campo imutável após registro — não atualiza se o regime mudar.

5.2 — Estado REFLECT na entrada Idem para estado REFLECT — capturar no momento da abertura, persistir imutável.

5.3 — Prêmio de risco de vol por ativo Novo endpoint: GET /ativos/{ticker}/vol-premium Calcula série histórica de IV_realizada - vol_realizada por período. Dados de IV já entram via COTAHIST. Vol realizada já é calculável dos preços de fechamento. Esta é uma transformação dos dados existentes — não requer fonte nova.

5.4 — Delta consolidado do portfólio Novo endpoint: GET /book/greeks Agrega delta e gamma de todas as posições abertas em um número consolidado. Requer que cada posição registrada no BOOK tenha delta individual calculado no momento da abertura.

5.5 — Cobertura do seguro Novo campo calculado no endpoint do book: cobertura_seguro_pct — % da exposição short vol coberta por posições long vol ativas (PUT ITM). Calculado como delta_long_vol / delta_short_vol em termos absolutos.

6. REGRAS DE NEGÓCIO PRESERVADAS

Todas as regras do prompt v1.6 permanecem em vigor. As seguintes são reiteradas por serem as mais frequentemente violadas em implementações incrementais:

- JSON nunca editado diretamente — apenas via endpoints validados

- Módulos Python intocáveis

- Diff visual obrigatório antes de qualquer save (agora corrigido via BUG-02)

- Confirmação explícita com descrição para ações destrutivas

- Modo observação como default enforçado no backend

- Protocolo SCAN: nenhum bloco avança sem pronunciamento

7. DEFINIÇÃO DE PRONTO — INCREMENTAL

A entrega é aceita quando:

- BUG-01, BUG-02, BUG-03 corrigidos e verificáveis

- Navegação global com 4 abas — Delta Chaos funcional, demais com estado "não implementado" explícito

- Navegação interna com 3 seções — Visão Geral, Ativo, Manutenção

- Camada zero de saúde no header — leitura em segundos funcional

- Tabela de ativos parametrizados com todas as colunas especificadas

- Tabela de posições abertas com linha consolidada de portfólio

- Seção Ativo com 4 sub-abas implementadas

- Upload de calendário de eventos com schema validado

- Endpoints de Fase 3 implementados e documentados no OpenAPI

- R35 originais todos verificáveis — nenhum regredido

- P&L do seguro exibido separadamente do P&L operacional

Critério de rejeição imediato: qualquer entrega que consolide P&L do seguro com P&L operacional, ou que exiba IR como métrica primária de posições de proteção estrutural.

Prompt redigido por Lilian Weng — Engenheira de Requisitos, Delta Chaos Board Sessão: off-ata | Autorização: CEO Tiago Base: código existente atlas_backend/ e atlas_ui/ — incremental, não reescrita Ambiente: Python local — VS Code